# 議事録

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 打ち合わせ議事録 | | | |
| 議題 | Capstone Project | **日付** | 08/04/2017 |
| 指導者 | Mr. Tran Binh Duong | **時間** | 午後4.00 |
| 場所 | 66 Trung Kinh | **秘書** | Vu Tran Hoang |
| 出席 | Mr. Tran Binh Duong, Nguyen Viet Hung, Vu Tran Hoang | | |
| 欠席 | Dang Duc Manh, Dang Cong Son, Tran Ba Quyen | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 相談の議題 | | |
| *No.* | ***トピック*** | ***内容*** |
| 1 | データベースの分析 | プロジェクトのデータベースを再分析する |
| 2 | プロジェクト仕様 | プロジェクト仕様の分析や作成する |
| 3 | プロジェクト管理のドキュメント | プロジェクト管理のドキュメントを作成する |
| 4 | プロトタイプのデザイン | プロジェクトの新たなプロトタイプを作成する |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プランの実行 | | | | |
| ***No.*** | ***アクションアイテム*** | ***担当者*** | ***締切*** | ***状態*** |
| **1** | データベースの分析 | Nguyen Viet Hung | 16/04/2017 | 実行中 |
| **2** | プロジェクト仕様 | Nguyen Viet Hung | 22/04/2017 | 実行中 |
| **3** | プロジェクト管理のドキュメント | Tran Ba Quyen | 22/04/2017 | 実行中 |
| **4** | プロトタイプのデザイン | Nguyen Viet Hung | 15/04/2017 | 実行中 |
|  |  |  |  |  |