# 議事録

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 打ち合わせ議事録 | | | |
| 議題 | Capstone Project | **日付** | 22/04/2017 |
| 指導者 | Mr. Tran Binh Duong | **時間** | 午後4.00 |
| 場所 | 66 Trung Kinh | **秘書** | Vu Tran Hoang |
| 出席 | Mr. Tran Binh Duong, Nguyen Viet Hung, Vu Tran Hoang | | |
| 欠席 | Dang Duc Manh, Dang Cong Son, Tran Ba Quyen | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Discussed Point | | |
| *No.* | ***トピック*** | ***内容*** |
| 1 | 「はじめに」のドキュメントを見直す | 問題や提案を修正して「はじめに」のドキュメントを完成になる |
| 2 | Entity Relationship Diagram | 「Reservation-Room」 と 「Room-Guest」の関連を修正する |
| 3 | ビジネスの分析を見直す | 「Reserve」と「Booking」の関連を考慮する |
| 4 | ドキュメント | 「Meeting minute」、「Progress report」、「Guideline」、「Test Document」を英語と日本語で作成する |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プラン実行 | | | | |
| ***No.*** | ***アクションアイテム*** | ***担当者*** | ***締切*** | ***状態*** |
| **1** | 「はじめに」のドキュメントを見直す | Vu Tran Hoang | 29/04/2017 | 実行中 |
| **2** | Entity Relationship Diagram | Nguyen Viet Hung | 28/04/2017 | 実行中 |
| **3** | ビジネス分析を見直す | Nguyen Viet Hung | 28/04/2017 | 実行中 |
| **4** | ドキュメント | Tran Ba Quyen | 29/04/2017 | 実行中 |
|  |  |  |  |  |