|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | プロジェクト進捗報告書２ | | | | |
| プロジェクト名 | Hotel Website | プロジェクトコード | HOWE |
| 作成者 | Vu Tran Hoang | プロジェクトリーダ | Nguyen Viet Hung |
| 日付 | 2017年6月5日 | 受領者 | 指導者: Phan Truong Lam |
| 報告期間 | 5月23日～6月5日 |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 2017年5月8日（月） | 無 |
| 終了予定日 | 2017年8月25日（金） | 無 |
| チームサイズ | 5 人 | Nguyen Viet Hung  Vu Tran Hoang  Dang Duc Manh  Tran Ba Quyen  Dang Cong Son |
| 工数会計（予定） | 2000人一時間 | １人/日　＝　５時間 |
| 工数会計（実際） | 250人一時間 | １人/日　＝　５時間 |
| 現在までの消化工数 | 525人一時間 | １人/日　＝　５時間 |
| 残工数会計 | 1475人一時間 | 無 |

# お客様のクレーム[[1]](#footnote-1) : なし

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2) : なし

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3) : なし

# 品質活動 : なし

# タスク実行の状況（進捗度、遅延度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | 状態 | リマーク | スケジュール変更 |
| 進捗報告を作成する | HoangVT | 進捗報告書2 | 完成 | 無 | 無 |
| 構築設計を作成する | QuyenTB HoangVT | 構築設計書 | 完成 | 無 | 無 |
| 画面設計の作成 | HungNV | 画面設計書 | 完成 | 無 | 無 |
| データベース設計の作成 | SonDC | データベース設計書 | 完成 | 無 | 無 |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 終了予定日 |
| テスト計画を作成する | テスト計画 | 2017年6月18日 |
| テストケースを作成する | テストケース書 | 2017年6月18日 |
| 進捗報告を作成する | 進捗報告書3 | 2017年6月19日 |

# 問題、提案: 無

***Author***

***Vu Tran Hoang***

1. お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。

   お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. 要求変更管理が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)